|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 17*  *к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 и плановый период 2024-2025 годов в итоговой редакции» от 25.03.2024 № 15* |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ**

**ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО НА 2023 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024- 2025 ГОДОВ**

Санкт-Петербург

2022 год

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа мероприятий по благоустройству территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов. |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | * Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года; * Устав МО «Купчино» |
| Заказчик | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино |
| Ответственные разработчики Программы | Отдел благоустройства МА ВМО «Купчино» |
| Цели и задачи Программы | **Цели Программы**:  Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды;   * Создание благоприятных условий для отдыха жителей; * Улучшение экологической обстановки; * Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства.   **Задачи Программы:**   * улучшение комфортности жилищных и культурно-бытовых условий проживания жителей муниципального образования Купчино; * улучшение состояния окружающей среды и здоровья жителей муниципального образования Купчино; * снижение экологического ущерба окружающей среде, жителям муниципального образования Купчино; * увеличение продолжительности жизни в результате улучшения жилищных и культурно-бытовых условий проживания жителей муниципального образования Купчино. |
| Целевые индикаторы и показатели | Увеличение уровня благоустройства, который будет повышен при реализации Программы в соответствии с Разделом VI |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2025 |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий настоящей Программы с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в **Разделе IV.** |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | 148577,6 тыс. руб. местный бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино  2023 – 46326,0 тыс. руб.  2024 – 51205,9 тыс. руб.  2025 – 51045,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. выполнить работы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских площадок МО «Купчино»;  2. выполнить работы по санитарным рубкам, а также удалением аварийных и больных деревьев на территории ВМО «Купчино»;  3. выполнить работы по озеленению территории МО «Купчино»;  4. выполнить работы по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений в 2023 году на территории МО «Купчино»;  5. выполнить работы по текущему ремонту дефектов асфальтового покрытия на внутриквартальной территории МО «Купчино»,  6. выполнить работы по установке и содержанию малых архитектурных форм, элементов благоустройства на территории МО «Купчино». |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. |

**ВВЕДЕНИЕ**

Муниципальная программа ««мероприятий по благоустройству территории внутригородского муниципального образования города федерального значения   
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино разработана в соответствии с:

- Конституцией РФ;

-Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения   
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино;

- Постановлением Главы Местной администрации от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Купчино».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопросов местного значения, изложенных в статье 10, Главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009   
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования Купчино.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2023 года и планового периода 2024-2025 годов.

Программа разрабатывалась отделом благоустройства Местной администрации МО «Купчино».

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

В соответствии со статьёй 10, Главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009   
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» года   
к компетенции органов местного самоуправления в сфере благоустройства отнесены следующие вопросы местного значения:

- содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, земель и земельных участков указанных в [пункте 5-1](consultantplus://offline/ref=38559AC0D7CBEC00601CDA75A8528C7D6E5945736E219D4F1F271B6F5275477B0DE0918EFC3F821F97CBF2B3E760E2451A0FAB400AQD41P) настоящей статьи,   
и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ, законодательства;

- организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства:

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

- размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга   
на очередной финансовый год и на плановый период);

- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления   
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

- осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому   
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях   
(за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год   
и на плановый период);

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

**Целями муниципальной Программы являются**:

* Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино;
* Создание благоприятных условий для отдыха жителей на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино;
* Улучшение экологической обстановки;
* Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства.

**Задачами муниципальной Программы являются:**

* улучшение комфортности культурно-бытовых условий проживания жителей   
  на территории на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино;
* улучшение состояния окружающей среды и здоровья жителей на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения   
  Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино;
* снижение экологического ущерба окружающей среде, жителям внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино;
* увеличение продолжительности жизни в результате улучшения культурно-бытовых условий проживания жителей на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

**Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2023 года и планового периода 2024-2025 годов.

**Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы**

**См. приложение № 1 к муниципальной Программе «мероприятий по благоустройству территорий внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2023 году** и плановый период 2024- 2025 годов**».**

**Раздел V. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

**Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит 153 418 100 (сто пятьдесят три миллиона четыреста восемнадцать тысяч сто) рублей за счет средств местного бюджета **муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино** на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов.

**Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы**

* выполнить мероприятия по созданию зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских площадок **муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино**;
* выполнить мероприятия по санитарным рубкам, а также удалению аварийных и больных деревьев на территории **муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино**;
* выполнить работы по озеленению **муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино**;
* выполнить работы по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений в 2023 году   
  на территории **муниципального образования города федерального значения   
  Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино**;
* выполнить мероприятия по текущему ремонту дефектов асфальтового покрытия   
  на внутриквартальных территориях **муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино**;
* выполнить работы по установке и содержанию малых архитектурных форм, элементов благоустройства на территории **муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино**;

**Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы**

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации **муниципального образования города федерального значения   
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.**

**IX. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением МА ВМО «Купчино» от 13.10.2022 № 49 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, формирования, реализация и проведения оценки эффективности их реализации».

СОГЛАСОВАНО:

Глава МА ВМО «Купчино» А.В. Голубев

Главный бухгалтер МА ВМО «Купчино» Л. М. Юнова